# Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

Poděbradova 24

Ostrava 1

tel. 603 317397, e-mail:kirkopulos@email.cz

kat.území Hrušov, parc.č.1235/22,1235/24,1235/44-46

1235/53-54,1235/68,1235/64-66

### DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

### ul. Vývozní-Sodná, Hrušov

## ul. Vývozní

## Ostrava-Hrušov

E.		PLÁN BOZP

Plán BOZP je zpracován dle požadavků

zákona 309/2006 Sb., §15

leden, 2017

Investor 		:	Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,

příspěvková organizace

Hladnovská 751/119, Ostrava-Hrušov

Okres			:	Ostrava-město

Projektant		:	Ing.Ch. Kirkopulos

# Základní a všeobecné údaje

Stavba		:		DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

Vývozní-Sodná, Ostrava-Hrušov

Na pozemku		:		parcelní číslo: 1235/22

Katastrální území	:	Hrušov

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant	:		Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

IČ 410 46421	DIČ CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Ing. Ch. Kirkopulos

U společenského domu 1042/3

739 32 Vratimov

# Účel, cíle a funkce Plánu BOZP

Provádění stavebních a ostatních souvisejících prací v souladu s povolením pro stavbu, projektovou dokumentaci bez vzniku škod a mimořádných událostí, tzn. dosažení pracoviště bez požárů, havárií a vzniku negativních situací na životní prostředí.

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro konkrétní stavbu a jeho plnění a jeho dodržování je závazné pro všechny dodavatele a jejich zaměstnance a ostatní osoby podílející se na realizaci stavby.

# Stručný popis stavby

Jedná se o novostavbu domu pro sociální účely, který slouží k bydlení. Předmětem projektu je bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova je funkčně rozdělena na dvě bytové jednotky, každá jednotka je pro 6 uživatelů. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí, jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje pro klienty. Dále je součástí každého bytu technické zázemí bytu, ve které bude umístěna pračka,sušička, úložné prostory a technické vybavení. Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 2 osoby personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu, denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný. Je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní. Konstrukčně se jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z tvárnic porotherm se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy Porotherm. Střecha je plochá, jednoplášťová se zateplením a s krytinou ze střešní folie, nad bočními trakty je použita vyšší atika, úroveň vlastní střechy je shodná se středním traktem. Součástí stavby je vybudování zpevněných a parkovacích ploch pro objekt, sadových úprav, zřízení napojení na komunikaci ul. Vývozní, přípojka vody, vedení NN od hranice pozemku stavebníka k domu, ČOV a přípojky kanalizace, vedení dešťové kanalizace včetně retenční šachtice pro zpomalení odtoku dešťových vod.

# Záměr investora

Předmětem výstavby je zajištění ubytování 12 klientů v programu domu pro sociální účely.

# Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s Plánem BOZP. Všichni účastníci, kteří se podílejí na realizaci stavby, jsou povinni dodržovat Plán BOZP, jakož i další platná nařízení v oblasti BOZP a musí být prokazatelně seznámeni s identifikací rizik. Za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídá stavbyvedoucí a příslušný zodpovědný pracovník zhotovitele.

# Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu  postupu výstavby

Předpokládané zahájení stavby	:  10 / 2017

Předpokládané ukončení stavby	:  10 / 2020

Postup výstavby:

Provede se vytýčení objektu, sejmutí ornice, výkopy a po osazení výstuže a položení ležaté kanalizace vybetonování základů a betonové desky. Provede se vyzdění svislých stěn a položení stropu s betonáží. Provede se osazení oken a dveří. Provede se stření plášť a zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. Provedení nových rozvodů elektro, topení a větrání. Provedou se zpevněné plochy a nového oplocení. Dokončovací práce a  vyčištění a úprava terénu a úklid.

S ohledem na skutečnost, že na výše uvedených pracích se bude podílet více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni zpracovat časový harmonogram postupu prací. Časový harmonogram prováděných prací předloží zhotovitelé před započetím prací investorovi, který ve spolupráci s nimi vyřeší možná ohrožení při souběhu pracovních činností.

Rozsah staveniště, oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště bude oploceno Ostravě-Hrušově na parcele č. 1235/22 v k. ú. Hrušov. Plocha okolí je zatravněná. Na staveniště je příjezd z veřejné komunikace ul. Vývozní. Nebude prováděn zábor veřejného prostranství. Pozemky leží v rovinatém terénu. Pozemek se nenachází v záplavovém území.

Vybouraný materiál bude ihned nakládán a odvážen. Doprava materiálu se předpokládá po stávajících komunikačních plochách. Vstupy na staveniště budou uzamykatelné a budou opatřeny bezpečnostními tabulkami. Na ploše nebudou umístěny žádné dočasné objekty stavby, jen mobilní kontejner a WC. Materiál, stavební nářadí a stroje budou skladovány v UNIMO buňkách, uzamykatelných. Přebytečný materiál bude ihned nakládán a odvážen k likvidaci. Stavební materiál nesmí být skladován v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury. Zařízení staveniště bude zlikvidováno a dočasně užívané pozemky budou uvedeny do původního stavu do termínu určeného ve smlouvě o dílo. Dodavatel stavby opraví veškerá případná poškození veřejných nebo soukromých cest, dlážděných ploch a chodníků v okolí staveniště, která prokazatelně vznikla stavební činností. Kancelář vedení stavby bude zřízena v unimobuňce. Jako sociální zařízení bude sloužit mobilní WC umístěné na ploše staveniště. Pracovníci budou na staveniště přiváženi a odváženi v pracovním oděvu, popř. bude zde umístěna unimobuňka sloužící jako šatna. Jako hygienické zázemí (sprchy) bude využito zázemí dodavatele stavby. Uzamykatelné sklady budou zřízeny v buňkách.

Pro skladování stavebního materiálu, skladování lešení a prvků bednění apod. lze využít plochu staveniště v okolí dotčeného objektu. U vstupu bude umístěna výstražná tabulka s oznámením o provádění prací na střeše. Na objektu bude umístěna informační tabule se základními informacemi o stavbě. Nebude zřizováno dopravní značení.

# Další ustanovení Plánu BOZP

Nasazení pracovníků bude v těchto časech:

denní: 6:00 -  18:00, v nutných případech po dohodě i jiná pracovní doba.

Sociální zařízení: chemické WC.

Šatny, stravovací prostory a kanceláře: v unimobuňkách dodavatele stavby.

Únikové cesty: do volného prostranství.

Opatření při práci za mimořádných podmínek: Všechny mimořádné případy budou                              řešeny ve spolupráci se stavbyvedoucím, který má právo rozhodovat a přijímat opatření.

# Hlavní rizika vyskytující se na pracovištích

Zhotovitel písemně vyhodnotí možná rizika, která mohou při realizaci díla vzniknout. S těmito riziky je povinen prokazatelně seznámit všechny dodavatele a zároveň všechny osoby, které se s jeho vědomím na stavbě vyskytují. Zápis o seznámení s riziky bude proveden do stavebního deníku, vyhodnocení rizik bude přiloženo ke stavebnímu deníku.

# Pokyny pro minimalizaci rizik

- Při práci na střeše bude používána přednostně kolektivní ochrana zaměstnanců, tj. použití záchytného lešení.

- V případě použití ochrany jednotlivce pro práce ve výšce, místa úvazu určí stavbyvedoucí dle místního posouzení.

- Na ohrazení vyvěsit bezpečnostní tabulky „Nahoře se pracuje“ a „Pozor – nebezpečí úrazu“.

- Vchody do budovy budou kryty bezpečnostními stříškami.

# Hlášení, evidence úrazu a první pomoc

Každý pracovní úraz zaměstnance dodavatele je, zodpovědná osoba tohoto dodavatele, povinna okamžitě informovat stavbyvedoucího, který rozhodne o dalším postupu. Zároveň je stavbyvedoucí povinen zahájit vyšetřování příčin tohoto úrazu a přijmout opatření k zamezení možnosti opakování úrazu.

První pomoc je povinen poskytnout každý, dle svých vědomostí a možností. Lékárnička první pomoci se nachází v kanceláři na stavbě.

# Plán kontrol

Plán kontrol není zpracován. Denní kontrolu stavby provádí stavbyvedoucí. Zjištěné skutečnosti zapisuje do stavebního deníku, pokud zjistí nedostatky, uvede do SD i termíny odstranění a odpovědné osoby. Kontroly na požití alkoholických nápojů bude stavbyvedoucí provádět namátkově, nebo při podezření na požití alkoholických nápojů. Dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů bude vykonávat i bezpečnostní technik zhotovitele.

# Školení BOZP

Dodavatel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací, s platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy a riziky. Pokud pracovníci budou provádět práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník atd.) zodpovídá dodavatel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti.

Zaměstnanci dodavatele absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP. Účelem tohoto školení je seznámit pracovníky s místními podmínkami.

# Dokumentace předávaná k nahlédnutí

Každý dodavatel při nástupu na stavbu předloží:

- seznam zaměstnanců

- seznam rizik, která vytváří

- doklad o proškolení zaměstnanců

- doklad o profesní způsobilosti

- technologické postupy

- revize

- provozní předpisy.

# Výběr základních předpisů týkajících se BOZP

- zákon 262/2006 Sb. 	–     Zákoník práce

- zákon 309/2006 Sb.	–     o zajištění dalších podmínek …

- NV 361/2007 Sb.     	–     podmínky ochrany zdraví při práci

- NV 378/2001 Sb.     	–     bližší podmínky pro bezpečné používání strojů

- NV 362/2005 Sb.    		–     práce ve výšce a nad volnou hloubkou

- NV 591/2006 SB.     	–     bližší minimální požadavky při práci na

staveništích

- zákon 183/2006 Sb. 	-      Stavební zákon

- vyhláška 499/2006 Sb. 	-      O dokumentaci staveb

# Závěr

Platnost tohoto Plánu BOZP se vztahuje na všechna pracoviště stavby, na zhotovitele, dodavatele a jejich zaměstnance, kteří s ním musí být prokazatelně seznámeni.

Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností a bude postupováno v souladu se Smlouvou o dílo.

Obsah:

  - Základní a všeobecné údaje

  - Účel, cíle a funkce Plánu BOZP

  - Stručný popis stavby

  - Záměr investora

  - Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

  - Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby

  - Další ustanovení Plánu BOZP

  - Hlavní rizika vyskytující se na pracovištích

  - Pokyny pro minimalizaci rizik

  - Hlášení, evidence úrazu a první pomoc

  - Plán kontrol

  - Školení BOZP

  - Dokumentace předávaná k nahlédnutí

  - Výběr základních předpisů týkajících se BOZP

  - Závěr