Zadávací dokumentace

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

pro zájemce k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k uzavření smlouvy na plnění zakázky malého rozsahu na služby, zadávané v uzavřené výzvě, mimo režim ZZVZ, avšak v souladu s § 6 ZZVZ

s názvem

„Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP pro akci – Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko “

| Druh zadávacího řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Služby |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 206.612,--bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz |
| Předpokládaná hodnota stavební akce | Kč 13.170.068,25 bez DPH |
| Výzva | Uzavřená |
| Datum zahájení řízení | 11. 01. 2022 |
| Lhůta pro dotazy/vyjasnění ZD | 17. 01. 2022 do 9.00 hod. |
| Lhůta pro podání nabídky | 24. 01. 2022, do 9.00 hod. |
| Doba plnění veřejné zakázky | 115 dnů |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný

na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,

příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00 Ostrava – Muglinov

IČ: 70631808

DIČ: CZ70631808

Obsah

- Identifikační údaje zadavatele……………………………………………………	 		 3

Základní údaje…………………………………………………………………………			 3

Kontakt…………………………………………………………………………………..	 		 3

2.  Komunikace mezi zadavatelem a účastníky a základní informace k

elektronickému podání nabídky…………………………………………………			 4

3.  Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky………………………….			 6

Preambule………………………………………………………………………………	 		 6

Charakteristika veřejné zakázky………………………………………………..		 	 6

4.  Požadavky na realizaci díla……………………………………………………….			 8

Klasifikace předmětu veřejné zakázky………………………………………..			 8

Stavební akce………………………………………………………………………….			 8

Požadavky na výkon jednotlivých funkcí…………………………………….	 		 9

Doba plnění veřejné zakázky…………………………………………………….			13

Místo plnění veřejné zakázky…………………………………………………….			14

Odpovědné zadávání veřejné zakázky….…………………………………….			14

5.  Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky……………………			16

6.  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky………………………….. 			20

Obsah nabídky………………………………………………………………………..			20

Požadavky na obsah smlouvy……………………………………………………     		21

Variantní řešení……………………………………………………………………….			21

Podmínky změny nabídkové ceny………………………………………………	        		22

Podmínky vysvětlení zadávací dokumentace………………………….……	       		22

Lhůta pro podání nabídky………………………………………………………….        		22

Otevírání nabídek……………………………………………………………………..		22

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami……………….        		22

7.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny………………………..         		23

Nabídková cena……………………………………………………………………….			23

Platební podmínky……………………………………………………………………			23

Pojištění odpovědnosti za škodu………………………………………………..			23

8.  Způsob hodnocení nabídek………………………………………………………..		24

9.  Další podmínky a požadavky zadavatele……………………………………..		26

10. Přílohy č. 1 – č. 8…………………………………………………………………...			27

# Identifikační údaje zadavatele

## 1.1 Základní údaje:

Název:		Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 				příspěvková organizace

Sídlo:		Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Zastoupen:		PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČ:			70631808

DIČ:			CZ70631808

Telefon:		+420 555 132 201

Fax:			+420 555 132 200

E-mail:		sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

Bankovní spojení: 	ČSOB, pobočka Ostrava

Č. účtu: 		374059103/0300

Webová stránka: 	https://www.ctyrlistekostrava.cz/

Profil zadavatele:	https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

Datová schránka:	9qab7g4

## 1.2 Kontakt:

Zadavatelem pověřená osoba pro zpracování veřejné zakázky:

Ing. Gabriela Kupcová

Obchodní referent – manažer nákupu a veřejných zakázek

Tel.: +420 555 123 213, M:+420 605 375 114

E-mail: kupcova.gabriela@ctyrlistekostrava.cz

Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci Zadavatele s účastníky zadávacího řízení (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby Zadavatele) a je pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Pověřená osoba je oprávněna také k přijímání případných námitek dodavatelů, zájemců a účastníků zadávacího řízení o veřejnou zakázku.

Kontaktní osoba pro technické parametry a podmínky smlouvy:

Ing. Andrej Foltýnek

Manažer projektů a materiálně-technické podpory – vedoucí útvaru

tel.: +420 555 132 237, M:+420 720 970 657

foltynek.andrej@ctyrlistekostrava.cz

Vratislav Prokop

Vedoucí provozně-technického útvaru

tel.: +420 555 132 222,  M: +420 734 553 488

prokop.vratislav@ctyrlistekostrava.cz

Projektovou dokumentaci staveb zpracoval:

Amun Pro s.r.o.

Zastoupená: Ing. Michal Klimša

sídlem č.p. 1, 739 53 Třanovice

IČ: 063 69 201

DIČ:CZ06369201

# KoMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY A ZÁKLADNÍ INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ NABÍDKY.

2.1 Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na http://ezak.cz/ a informace jsou dostupné na konkrétní adrese veřejné zakázky na Profilu Zadavatele https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/.

2.2 Veškeré úkony, v rámci tohoto zadávacího řízení, včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a účastníkem (dodavatelem, dodavateli) probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

2.3 Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje 
E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva či nikoliv.

2.4 Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u účastníka, odpovídá vždy účastník/dodavatel.

2.5 Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na odkazech:

https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem!

2.6 V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce nebo technického nastavení kontaktuje dodavatel provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz nebo telefon: +420 538 702 719.

# Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky

3.1 PREAMBULE

3.1.1 Zadavatel realizuje zadávací řízení jako zakázku malého rozsahu, soutěženou mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), na služby, a to na uzavření smlouvy na zajištění služeb technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátora BOZP“).

3.1.2 Jedná se o zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 4/2019 vydané Zadavatelem,  v platném znění.

3.1.3 Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“) Tato Zadávací dokumentace je zároveň součástí výzvy k podání nabídek.

3.1.4 Slova uvedená v této zadávací dokumentaci v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu této zadávací dokumentace jinak. Pakliže se v zadávací dokumentaci používá pojem dodavatel nebo účastník, má se tím na mysli fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce ve smyslu zákona.

3.1.5 Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části Zadávací dokumentace. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

3.1.6 Nabídka účastníka musí být v souladu s touto zadávací dokumentací. Účastník je povinen poskytnout informace, které se týkají všech požadavků a možností uvedených v této Zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3.2 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.2.1 DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel výběrového řízení:			    	veřejný zadavatel

Druh veřejné zakázky dle hodnoty:		    	veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení:				veřejná zakázka malého rozsahu									- uzavřená výzva

Veřejné zakázka dle předmětu:			služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:          Kč 206.612,00 bez DPH

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:	Realizace od účinnosti smlouvy  cca 115 dnů.

Předpokládané investiční náklady na akci: „Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ činí:	Kč 13.170.068,25 bez DPH.

S ohledem na přidělené finanční prostředky na realizaci této veřejné zakázky zadavatel stanovuje, že uvedená předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je současně její maximální, zadavatelem akceptovatelnou, nabídkovou cenou.

Předpokládané investiční náklady na rekonstrukci jsou stanoveny položkovými rozpočty před ukončením předmětné veřejné zakázky, tj.  že celková částka se může po realizaci veřejných zakázek změnit.

## předmět výběrového řízení

# POŽADAVKY NA REALIZACI DÍLA

## 4.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:

CPV kód: 	71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předmět plnění:

Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je výkon odborného technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který zahrnuje zejména (nikoli však pouze) výkon dozoru ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nad prováděním staveb dle projektové dokumentace, dále i výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů (dále jen „koordinátora BOZP“), včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné aktualizace při rekonstrukci 2 objektů - předmětné části Domova Barevný svět (dále jen „ objekt DBS“ a předmětné části Domova na Liščině (dále jen „objekt DL“) dle specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Obě činnosti budou zajišťovány odborně způsobilou osobou.

Inženýrská činnost bude zahájena po podpisu Příkazní smlouvy mezi příkazcem (objednatelem) a příkazníkem (dodavatelem služeb) a zároveň od předání stavby objednatelem zhotoviteli. Činnost bude vykonávána po celou dobu realizace stavby/rekonstrukce. Předpokládaný termín ukončení veřejné zakázky je do 84 kalendářních dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Podkladem pro délku realizace díla (staveb) bude „Harmonogram postupu prací“, zpracovaný zhotovitelem stavby.

4.2 STAVEBNÍ AKCE (realizace zakázky na rekonstrukci 2 objektů):

„Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ (název veřejné zakázky na zhotovitele stavby)

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je částečná rekonstrukce a  stavební úpravy, projektem vymezených prostorů, 2 objektů Zadavatele, za účelem užívání prostorů uživateli a personálem Domova Korýtko. Stavební práce řeší provedení nové elektroinstalace - silnoproudu v rámci objektu v částech dle projektové dokumentace, slaboproudu. Lokální opravy stávajících konstrukcí (doplnění dlažby, obkladu, výměnu dveřních křídel, atd.) a dále výmalbu objektu v rozsahu prostor řešených projektovou dokumentací. Součástí záměru je také úprava na stávajících stoupačkách rozvodů vody.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, vč. technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v této zadávací dokumentaci,  v přílohách této zadávací dokumentace a v Příkazní smlouvě.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Příloha č. 6	Projektová dokumentace k rekonstrukci DBS a DL

Příloha č. 7	Objekt DBS, slepý rozpočet

Příloha č. 8	Objekt DL slepý rozpočet

## 4.3 PožADAVKY NA VÝKON JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

4.3.1 POŽADAVKY NA VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)

Činnost TDI v průběhu realizace díla a to zejména:

- Seznámit se a zkontrolovat podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zvláště s jednotlivými stupni projektové dokumentace, projektem, obsahem smluv a obsahem stavebního povolení a jednotlivých vyjádření, kontrola rozpočtu projektanta a zhotovitele. V případě, že zjistí nedostatky v projektové dokumentaci a podkladech, předloží mandantovi své písemné výhrady, připomínky a upozornění na problémová místa v dokumentaci. Úpravu projektové dokumentace je oprávněn provést jenom projektant, který za tuto dokumentaci v plném rozsahu odpovídá;

- předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;

- protokolární předání základního směrového a výškového vytýčení zhotoviteli;

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby;

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby;

- kontrolu čerpání nákladů;

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují dobu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

- o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora;

- organizace a osobní účast na pravidelných kontrolních dnech (nejméně 1x týdně nebo dle potřeb zadavatele (objednatele);

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi – (tj. kontrola správnosti měsíčních výkazů a zjišťovacích protokolů o provedených stavebních pracích před jejich předáním investorovi);

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;

- při každé změně projektu (včetně změn navržené technologie, materiálů apod.)

vypracování písemné zprávy, jejímž obsahem bude zhodnocení změny a dále případná upozornění na možná rizika spojená s takovou změnou, vady projektové dokumentace či jiných podkladů vymezujících takovou změnu, jakož i upozornění na případně nevhodně navržené části takové změny, a to nejpozději do 5 dnů od předložení návrhu změny příkazcem;

- spolupráci s pracovníky projektanta, zabezpečujícího autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

- spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu;

- spolupráce se správcem inženýrských sítí;

- sledování zda dodavatel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.);

- osobní účast při kontrolách prováděných zadavatelem/objednatelem, zřizovatelem Zadavatele, zástupcem Domova Korýtko,  případně jiného kontrolního orgánu, součástí tohoto závazku je též závazek poskytnout kontrolujícím orgánům součinnost;

- spolupracuje s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- sledovat vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;

- kontroluje postup prací dle časového „Harmonogramu stavby“ s ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí;

- kontrolovat řádné převzetí, uskladnění materiálu a jiných dodávek pro realizaci díla;

- kontrola a přejímání dokončených stavebních (montážních celků) vč. předepsaných revizí, zkoušek a dokumentace;

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účastnit se odevzdání a převzetí stavby;

- kontrolu odstranění vad a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech;

- přípravu podkladů a účast na kolaudačním řízení;

- kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem díla;

- organizace předání a převzetí díla staveb.

Činnost TDI po skončení realizace díla a to zejména:

- dohled a kontrola při odstraňování vad a nedodělků;

- vypracování závěrečných zpráv jako podklad pro závěrečné vyúčtování (zpráva bude obsahovat zejména shrnutí provedených prací dle mandátní smlouvy a případných rozdílových prací (stavby)). Celkem budou vypracovány 2 zprávy na stavební realizaci DBS a DL, tj. pro každý objekt samostatně.

Výkon veškeré inženýrské činnosti, která nespadá do výkonu zhotovitele stavby po celou dobu provádění díla v potřebném rozsahu dle požadavků objednatele.

4.3.2 POŽADAVKY NA VÝKON FUNKCE KOORDINÁTORA BOZP

Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tedy zabezpečovat pro zadavatele (investora) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zvláště

s Plánem BOZP, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení;

- koordinace zhotovitele díla při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla (stavby) a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně;

- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce;

- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností;

- kontrolní činnost na staveništi vykonávanou v rozsahu minimálně 1x týdně 2 hodiny;

- kontrola dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;

- provádění fotodokumentace realizace stavby, dokumentování případných porušení zásad BOZP vyplývajících z legislativy nebo z Plánu BOZP;

- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele díla, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků;

- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám;

- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP, nebo při vlastní dozorové činnosti;

- zpracování „Závěrečné zprávy koordinátora BOZP“ a její dodání objednateli ve lhůtě nejpozději 14 dnů po datu předání díla (stavby) objednatelem; v této zprávě přiměřeně zhodnotit průběh výstavby z pohledu BOZP, popsat subdodavatelské vztahy po dobu výstavby, popsat zjištěná porušení pravidel BOZP vycházejících z legislativy, a k nim přijatá a realizovaná opatření;

- dodat nejpozději 14 dnů po datu předání díla (stavby) objednatelem fotodokumentaci postupu výstavby se zaměřením na problematiku BOZP, a případná porušení BOZP;

- Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi bude zajištěn odborně způsobilou osobou.

Zadavatel požaduje po dodavateli činnosti, které souvisí s výkonem technického dozoru stavebníka a výkonem koordinátora BOZP dle zadání zakázky v souladu s parametry, popisy prací a pokyny uvedenými v samostatných textových i výkresových přílohách projektové dokumentace.

4.4 DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.4.1 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 2/2022. Skutečný termín zahájení stavebních prací závisí od termínu ukončení zadávacího řízení na dodavatele stavby.

4.4.2 Předpokládaný termín ukončení realizace veřejné zakázky:

84 kalendářních dnů po dobu rekonstrukce + 31 kalendářních dnů pro požadavky zadavatele, související s ukončením stavebních prací (rekonstrukce), a to od zaslání výzvy zadavatelem příkazníkovi k zahájení realizace veřejné zakázky, tj. současně se zahájením stavebních prací, vč. kolaudace stavby a následné realizace do protokolárního převzetí bez vad a nedodělků.

4.4.3 Dílo bude realizováno od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, do protokolárního převzetí díla objednatelem od dodavatele.

4.5 MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění:  	Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

1) Domov Barevný svět (DBS)

Hladnovská 751/119

712 00 Ostrava-Muglinov

2) Domov na Liščině (DL)

Na Liščině 342/10

711 00 Ostrava-Hrušov

4.6 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Vzhledem k tomu,  že veškeré požadavky na přípravu nabídky vyplývají ze zadávacích podmínek, zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.

4.7 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky

odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Chytrými veřejnými nákupy za využití ekologicky šetrných řešení lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí, šetřit energii, snižovat množství odpadu a rozsah znečištění.

- V rámci environmentálně odpovědného zadávání zadavatel stanovil, že veřejná

zakázka je zadávána elektronicky, stejně jako veškeré ostatní úkony. Dokumenty zadavatele budou vždy, pokud to bude možné, pořizovány elektronicky tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. Zadavatel současně zohledňuje  environmentálně odpovědné zadávání, tím, že požaduje aby účastník/příkazce, při dohledu nad realizací předmětu veřejné zakázky, dbal na to, aby dodavatel stavebních prací dodržel platné technické normy a ekologické požadavky a pokud to bude možné, použil obaly šetrné k životnímu prostředí.

- Na základě ustanovení § 6 odst. 4 zákona zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to do té míry, kterou považuje k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky za možnou a přiměřenou i s ohledem na ostatní zásady uvedené v § 6 zákona.

- S ohledem na povahu veřejné zakázky zadavatel neidentifikoval žádná další témata

odpovědného zadávání, která by byla v souladu s vymezeným účelem této veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami rovného přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy hospodárnosti a efektivnosti.

# KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJnÉ ZAKÁZKY

5.1 K prokázání kvalifikace jednotlivých účastníků o zadání veřejné zakázky „Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP pro akci – Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro domov Korýtko“ jsou účastníci o veřejnou zakázku povinni společně s nabídkou prokázat splnění níže uvedené kvalifikace.

5.2 Účastník prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v nabídce formou čestného prohlášení či prostých kopií požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu:

- Základní způsobilost

- Profesní způsobilost

- Technická kvalifikace

- Základní způsobilost

Způsobilý je účastník zadávacího řízení (dodavatel), který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele (obdobně jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ).

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí uvedenou podmínku splňovat vedle výše uvedených osob této právnické osoby rovněž vedoucí pobočky závodu;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (obdobně, jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (obdobně jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (obdobně, jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (obdobně, jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

- Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením:

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci fyzických osob odpovědných za poskytování plnění

5.3 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

- Základní způsobilost - účastník předloží Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje způsobilost požadovanou zadavatelem (Příloha č. 3, zadávací dokumentace).

- Profesní způsobilost - účastník předloží příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky (zejména – Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence nebo živnostenské oprávnění), doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Tento doklad bude doplněn o prohlášení účastníka, ze kterého bude vyplývat, zda je osoba zabezpečující odbornou způsobilost ve vztahu k dodavateli v pracovněprávním vztahu. V opačném případě bude doložena smlouva s poddodavatelem.

- Technická kvalifikace – splnění technické kvalifikace prokáže účastník tím, že předloží:

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci fyzických osob odpovědných za poskytování plnění

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží Seznam techniků a odborných pracovníků (dále jen „Seznam“), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou odpovědné za poskytování příslušných služeb. Seznam bude obsahovat minimálně následující osoby:

- Technický dozor investora - zodpovědná autorizovaná osoba – s praxí v požadovaném předmětu podnikání, dokončené vysokoškolské vzdělání, s osvědčením o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“; Kopie Osvědčení bude přílohou č. 1 Seznamu.

- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – zodpovědná autorizovaná osoba s praxí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při, v pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v projektové fázi a na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vysokoškolským vzděláním technického nebo stavebního zaměření. Součástí Seznamu bude, jako příloha č. 2, i kopie Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo jiný obdobný doklad

Účastník použije Přílohu č. 5, zadávací dokumentace

Přílohou Seznamu, bude účastníkem doložená požadovaná osvědčení podle stanovených podmínek a prohlášení účastníka, ze kterého bude vyplývat, zda je tato osoba (TDI a koordinátor BOZP) ve vztahu k účastníkovi v pracovněprávním vztahu či jiném obdobném vztahu - v opačném případě, tj. v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby“ budou doloženy doklady požadované v rámci odstavce „Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby“ uvedeného níže.

- 5.4  FORMA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

Požadované doklady o splnění kvalifikace účastník předloží prostou kopii, ne starší 90 dnů (profesní způsobilost).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Účastník může prokázat kvalifikaci obdobně, jako je uvedeno v § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Účastník může prokázat kvalifikaci obdobně, jako je uvedeno v § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace, ekonomické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem v plném

rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ).

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti obdobně, jako je ust. § 74 ZZVZ jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5 OBSAH, FORMA A ČLENĚNÍ DOKLADŮ O KVALIFIKACI

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou.

Dodavatel může využít vzoru Čestného prohlášení (Příloha č. 3, Zadávací dokumentace) a vzoru Seznamu odpovědných osob (Příloha č. 5, Zadávací dokumentace)

NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE

V případě, že účastník ve své nabídce nedoloží, zadavatelem požadované doklady, může být z dalšího zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi vyloučení ze zadávacího řízení.

# PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

6.1 Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které účastník podal písemně Zadavateli na základě Zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení a další Zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.

6.2 Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě (nikoliv listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

6.3 Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 150 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátu souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

6.4  Nabídku by měla v elektronickém nástroji podat oprávněná osoba. Podává-li nabídku do E-ZAKu pověřený zástupce účastníka, přiloží do nabídky plnou moc, opravňující k podání nabídky.

6.5 Název souboru: „Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP pro akci – Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“

6.6 OBSAH NABÍDKY

6.6.1 Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

- Identifikace účastníka (Příloha č. 1).

- Příkazní smlouva, která je zpracována v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele (Příloha č. 2). Tato smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou podepisovat a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládají účastníci příslušným oprávněním (např. výpis z Obchodního rejstříku, plná moc, Smlouva o sdružení).

- Doklady, jimiž účastník splňuje kvalifikační předpoklady a způsobilost:

- Základní způsobilost, obdobně jako v § 74 Zákona

Čestné prohlášení (Příloha č. 3) nebo Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- Profesní způsobilost, obdobně jako v § 77 Zákona

písm. a) výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence

písm. b) doklad o oprávnění k podnikání

písm. d) doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon funkce TDI a

BOZP  (kopie osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění v oboru pozemní stavby a kopie osvědčení k výkonu funkce koordinátora BOZP, živnostenské oprávnění „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“)

- Prohlášení účastníka, ze kterého bude vyplývat, zda je osoba zabezpečující odbornou způsobilost ve vztahu k účastníkovi v pracovněprávním vztahu nebo smlouvu s poddodavatelem.

- Technická kvalifikace

- Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou odpovědné za poskytování příslušných služeb (Příloha č. 5, zadávací dokumentace) vč. níže uvedených dokladů

- Osvědčení způsobilé osoby

- Prohlášení účastníka, v jakém pracovněprávním nebo obdobném vztahu je osoba způsobilá k účastníkovi

- Podklady k nabídkové ceně -  Krycí list nabídky s celkovou nabídkovou cenou (Příloha č. 4, zadávací dokumentace)

- Ostatní – např. doklady k prokázání kvalifikace jinou osobou

6.7 Doklady budou předloženy v prosté kopii, ne starší 90 dnů.

6.8 Důsledek nesplnění kvalifikace a způsobilosti:

Nesplní-li účastník kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi vyloučení ze zadávacího řízení.

## 6.9 Požadavky NA OBSAH SMLOUVY

Požadavky na obsah smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Příkazní smlouva.

## 6.10 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

.

## 6.11 PODMÍNKY ZMĚNY NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

6.12 PODMÍNKY	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Případné připomínky a požadavky na vyjasnění získané zadávací dokumentace zašle účastník zadavateli v písemné formě, prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

a to nejpozději do 17. 01. 2022, 09.00 hod.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutno doručit ve lhůtě 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Odpovědi na vysvětlení zadávací dokumentace budou zadavatelem písemně, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, zaslány do 2 pracovních dnů všem účastníkům, kterým byla zaslána výzva, kteří si podali žádost o zadávací dokumentaci nebo dodatečné informace, a všem ostatním, zadavateli známým, účastníkům.

## 6.13 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají písemně, elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

pondělí 24. 01. 2022 do 09.00 hod. středoevropského času

## 6.14 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání elektronicky podaných nabídek je neveřejné.

## 6.15 LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI VÁZÁNI SVÝMI NABÍDKAMI

Zadávací lhůta je stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové cENY

7.1 NABÍDKOVÁ CENA

7.1.1  Nabídková cena bude uvedena na „Krycím listu nabídky“ (Příloha č. 4, zadávací

dokumentace).

7.1.2  Účastník vyplní do výše uvedené přílohy nabídkovou cenu. Nabídková cena bude

uvedena v české měně ve členění dle  Krycího listu nabídky (Příloha č. 4, zadávací

dokumentace) – nabídková cena v Kč bez DPH.

7.1.3  Pro hodnocení nabídky bude použita nabídková cena v Kč bez DPH.

7.1.4  Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu

plnění veřejné zakázky.

7.1.5  V případě, že se bude lišit nabídková cena v Krycím listu od nabídkové ceny

uvedené v Příkazní smlouvě, bude použita pro účely hodnocení nabídková cena z Příkazní smlouvy.

7.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobnosti platebních podmínek zadavatele jsou uvedeny v Příkazní smlouvě. (Příloha č. 2, zadávací dokumentace).

7.3 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Vítězný účastník je povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli kopii platné pojistné smlouvy včetně všech dodatků nebo platný certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění.

Vítězný účastník bude mít po celou dobu plnění svého závazku sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 3 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1 Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnotící kritérium:

8.2 Hodnotícím kritériem je stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídka každého účastníka se bude hodnotit dle následujícího kritéria s ohledem na jeho váhu.

8.3 Pro hodnocení nabídek bude použito váhové ohodnocení v procentech.

| #### KRITÉRIUM | Váha kritéria v % |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH | 100 |

8.4 Nabídková cena bez DPH – váha 100 %. Hodnocena bude celková nabídková

cena za kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky celkem, v Kč bez DPH.

8.5 V případě rozporu mezi cenou na Krycím listě (Příloha č. 4, zadávací dokumentace) nabídky a cenou uvedenou v Příkazní smlouvě (Příloha č. 2, zadávací dokumentace) bude hodnocena cena uvedená v Příkazní smlouvě.

8.6 Hodnocení dle kritéria

V rámci toho kritéria bude hodnocena cena odpovídající celkové nabídkové ceně za všechny požadované služby.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší celkovou předpokládanou nabídkovou cenou za služby (dle Krycího listu nabídky – Příloha č. 4), této nabídce bude přiřazena bodová hodnota 100.

hodnota nejvýhodnější nabídky

Počet bodů kritéria = ---------------------------------------- * 100 (váha kritéria v %)

hodnota hodnocené nabídky

Počet dosažených bodů bude vynásoben váhou kritéria.

8.7 Vítězný účastník bude vyzván k projednání návrhu a uzavření smlouvy.

8.8 Hodnocení provedou pověřené osoby Zadavatele na základě Pověření.

8.9 Pověřené osoby nejprve srovnají nabídky dle nabídkové ceny bez DPH (platí i pro

neplátce DPH) a následně posoudí  nabídku vítězného účastníka. V dalším stupni

budou nabídky posouzeny z hlediska splnění požadavků zadavatele.

8.10 O hodnocení bude proveden zápis v Protokolu o otevření nabídek, Zprávy o

hodnocení a posouzení nabídek. O  Rozhodnutí zadavatele k výsledku zadávacího řízení bude každý účastník zadávacího řízení vyrozuměn písemně v Oznámení o výběru dodavatele.

8.11 Nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty bodů.

# DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

9.1 All questions should be answered in a clear and concise manner and, where indicated, in the format specified in the RFQ.Všechny otázky řešené problematiky by měly být zodpovězeny jasně a výstižně, a

tam, kde je tak uvedeno, by nabídka měla být předložena ve formátu stanoveném v zadávacím dokumentu. The supplier must clearly state whether its offer is compliant, partially compliant or non-compliant to either T-Mobile Czech Republic as requirements.Účastní Účastník zadávacího řízení je výhradně odpovědný za své vlastní náklady při přípravě nabídky.TMCZ will not be liable to any supplier for any claims, whether for costs or damages incurred by the supplier in preparing the offer, loss of anticipated profit in connection with any final contract, or any other matter whatsoever. Zadavatel neodpovídá a nebude reflektovat na jakékoliv nároky, ať už jde o náklady a škody vzniklé účastníkovi při přípravě nabídky, ztráty očekávaného zisku v souvislosti s tímto zadávacím řízením, nebo v jakékoli jiné záležitosti.

9.2 Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.3 Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje

dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.

9.4 Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci

zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.

9.5 Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli

osobních údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 ZZVZ.

9.6 Zadavatel si vyhrazuje právo:

- vysvětlit zadávací dokumentaci

- zrušit zadávací řízení

# PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K NABÍDCE

Příloha č. 1		Identifikační údaje účastníka

Příloha č. 2		Příkazní smlouva

Příloha č. 3	Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 4	Krycí list nabídky

Příloha č. 5	Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou odpovědné za poskytování příslušných služeb

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Příloha č. 6	Projektová dokumentace k rekonstrukci DBS a DL

Příloha č. 7	Objekt DBS, slepý rozpočet

Příloha č. 8	Objekt DL slepý rozpočet