Příloha č. 4

KRYCÍ LIST NABÍDKY

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA |  |
| --- | --- |
| Položka: | Údaje vyplněné účastníkem zadávacího řízení: |
| Obchodní jméno firmy: |  |
| Sídlo: |  |
| Spisová značka Obchodního rejstříku: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Telefon: |  |
| Adresa datové schránky: |  |
| e-mail: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| www: |  |
| Oprávněná osoba účastníka: |  |

1.fáze

Prohlídka objektu a přilehlého území

Příprava základních podkladů k lokalitě území

Zjištění potřeb a požadavků investora

Stanovení kapacit a funkčních požadavků, počet míst pro seniory, potřebné vybavení a služby

Identifikace zákonů, norem a předpisů, primárně dle zákona 108 v platném znění

Posouzení dle Materiálně technického standardu

Dendrologický průzkum

Geodetické zaměření areálu

Zjednodušený hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum

Posouzení kapacity sítí

2.fáze

Pasport stávající budovy

Analýza průzkumů a jednotlivých podkladů

Urbanistické řešení, objemová studie

Vizualizace pro jednu variantu

3.fáze

Prostorový a ideový koncept – návrh rekonstrukce stávající budovy

Prostorový a ideový koncept – novostavba Bungalov Dvanáctka

Prostorový a ideový koncept – novostavba Bungalov Domov pro seniory

4.fáze

Architektonické řešení – návrh rekonstrukce stávající budovy

Architektonické řešení – novostavba Bungalov Dvanáctka

Architektonické řešení – novostavba Bungalov Domov pro seniory

Dopravní řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Světelně-technický posudek

Úprava zeleně a veřejného prostranství

Vizualizace pro jednu variantu

Odhad předpokládaných nákladů pro jednu variantu

Konzultace a zohlednění požadavků s MAPPA apod.

| FÁZE REALIZACE/MAX. DNY REALIZACE/CENA BEZ DPH (V KČ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| FÁZE Č. 1 (vč. uzavření smlouvy, schválení a fakturace) | 62 | 0,0 Kč |
| FÁZE Č. 2 (vč. schválení a fakturace) | 31 | 0,0 Kč |
| FÁZE Č. 3 (vč. schválení a fakturace) | 46 | 0,0 Kč |
| FÁZE Č. 4 (vč. schválení a fakturace) | 61 | 0,0 Kč |
| CELKEM ZA PROVEDENÍ DÍLA | 200 | 0,0 Kč |

V………………………dne……………………….. 2024

Podpis oprávněné osoby: ……………………………………………………..

Vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby, oprávněné za účastníka zadávacího řízení jednat

Titul, jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby