Zadávací dokumentace

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

pro zájemce k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k uzavření smlouvy na plnění zakázky malého rozsahu na služby, zadávané v uzavřené výzvě, mimo režim ZZVZ, avšak v souladu s § 6 ZZVZ

s názvem

„Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP – II. etapa“

v rámci realizace stavební zakázky: „Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa“,

která je součástí projektu spolufinancovaného z IROP,

s názvem „Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova“

Číslo projektu: CZ.062.56/0.0/16_047/0005734

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,

příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00 Ostrava – Muglinov

Obsah

- Identifikační údaje zadavatele……………………………………………………	 		 3

Základní údaje…………………………………………………………………………			 3

Kontakt…………………………………………………………………………………..	 		 3

Základní informace k elektronickému podání nabídky…………………..			 4

- Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky………………………….			 5

Preambule………………………………………………………………………………	 		 5

Projekt……………………………………………………………………………………			 5

- Požadavky na realizaci díla……………………………………………………….			 7

Požadavky na výkon jednotlivých funkcí…………………………………….	 		 9

- Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky……………………			16

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky…………………………… 			21

Požadavky na obsah smlouvy……………………………………………………     		23

Variantní řešení……………………………………………………………………….			23

Podmínky změny nabídkové ceny………………………………………………	        		23

Podmínky vysvětlení zadávací dokumentace………………………….……	       		23

Lhůta pro podání nabídky………………………………………………………….        		24

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami……………….        		24

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny………………………..         		25

Platební podmínky……………………………………………………………………			25

Pojištění odpovědnosti za škodu………………………………………………..			25

- Způsob hodnocení nabídek………………………………………………………..		26

- Další podmínky a požadavky zadavatele……………………………………..		28

- Přílohy č. 1 – č. 14……………………………………………………………………			29

# Identifikační údaje zadavatele

## Základní údaje:

Název:		Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 				příspěvková organizace

Sídlo:		Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Zastoupen:		PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČ:			70631808

DIČ:			CZ70631808

Telefon:		596 223 201

Fax:			596 223 200

E-mail:		sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

Bankovní spojení: 	ČSOB

Č. účtu: 		374059103/0300

## Kontakt:

Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky:

Ing. Gabriela Kupcová

manažer nákupu a veřejných zakázek

Tel.: 596 223 213, 605 375 114

E-mail: obchodnireferent@ctyrlistekostrava.cz

Kontaktní osoba je pověřena zpracováním dokumentace související se zadávacím řízením a zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).

Projektovou dokumentaci staveb zpracoval:

Projekční kancelář Ing. Christos Kirkopulos

sídlem U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov

IČO: 410 46 421

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ NABÍDKY

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na odkazu:

https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na odkazech:

https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem!

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.

# Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky

PREAMBULE

Projekt bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“). Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Investiční podpora 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, Specifický cíl SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, č. výzvy 49 – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

PROJEKT

Název projektu:	 „Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova“:

Číslo projektu: 	 CZ.062.56/0.0/16_047/0005734

Tato veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s platnými právními předpisy. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s pravidly uvedenými v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, verze 1.12, s platností od 6. 3. 2019.

Účastník je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v písemné výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

Zadavatel výběrového řízení:					veřejný zadavatel

Druh zadávacího řízení:					zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky dle hodnoty:				zakázka malého rozsahu

Veřejné zakázka dle předmětu:				služby

Předpokládané investiční náklady na stavby, nábytek a vybavení činí:

Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova	40-50 mil. Kč bez DPH

Nábytek a vybavení					  	           5.840.000  Kč bez DPH

Celkem	                                        cca 45.840.000 – 55.840.000  Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky:			do 800.000,00 Kč bez DPH

S ohledem na přidělené finanční prostředky na realizaci této veřejné zakázky zadavatel stanovuje, že uvedená předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je současně její maximální, zadavatelem akceptovatelnou, nabídkovou cenou.

Předpokládané investiční náklady na stavby a nábytek jsou stanoveny položkovými rozpočty před ukončením předmětných veřejných zakázek, tj. jednotlivé části nebo celková částka se může po realizaci veřejných zakázek na stavby a nábytek, vč. vybavení, změnit.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:

- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací pro Objekt Heřmanice a Objekt Sodná je červenec 2019.

- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací pro Objekt Jandova je leden 2020 až září 2021 na výzvu zadavatele.

Předpokládaný termín ukončení realizace veřejné zakázky:

22 - 25 měsíců od zaslání výzvy zadavatele příkazníkovi k zahájení realizace veřejné zakázky, tj. současně se zahájením stavebních prací, vč. kolaudace stavby a následné realizace a převzetí nábytku a zařízení (interiérového vybavení) nebo do protokolárního převzetí stavby a interiérového vybavení zadavatelem bez vad a nedodělků.

## předmět výběrového řízení

# POŽADAVKY NA REALIZACI DÍLA

Předmět plnění:

Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je výkon odborného technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který zahrnuje zejména (nikoli však pouze) výkon dozoru ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nad prováděním staveb a výkon dozoru nad prováděním realizace zakázky na dodávku nábytku a vybavení předmětných staveb (interiérového vybavení) dle projektové dokumentace, dále i výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů (dále jen „koordinátora BOZP“), včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné aktualizace při rekonstrukci 2 objektů (na ul. Jandova – „Objekt Jandova“ a na ul. Uhrova – „Objekt Heřmanice“) a realizaci 1 novostavby bytového domu pro sociální účely v katastrálním území obce Ostrava, Hrušov, na ul. Sodná („Objekt Sodná“), dále pak při realizaci zakázky na nábytek a vybavení, dle specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Obě činnosti budou zajišťovány odborně způsobilou osobou.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

71000000-8|Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

71300000-1|Technicko – inženýrské služby,

71317200-5|Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví.

71317000-3 Poradenství v oblasti ochrany před riziky a boje s nimi

39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče

(mimo osvětlení)

Inženýrská činnost bude zahájena po podpisu Příkazní smlouvy mezi příkazcem (objednatelem) a příkazníkem (dodavatelem služeb) a zároveň od předání stavby objednatelem zhotoviteli. Činnost bude vykonávána po celou dobu realizace stavby a realizace interiérového vybavení. Předpokládaný termín ukončení veřejné zakázky je mezi 22 – 25 měsíci od předání staveniště objednatelem zhotoviteli stavby a ukončení následné realizace interiérového vybavení v předmětných stavbách. Podkladem pro délku realizace díla (staveb) bude „Harmonogram postupu prací“, zpracovaný zhotovitelem stavby.

Stavební akce (realizace zakázky na rekonstrukci 2 objektů):

„Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa“ (název veřejné zakázky na zhotovitele stavby)

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 2 stávajících objektů za účelem vybudování domů pro sociální účely v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou a Heřmanice a výstavba 1 novostavby domu pro sociální účely v katastrálním území Hrušov.

MÍSTO PLNĚNÍ:

Rekonstrukce 2 objektů zahrnuje:

- Rekonstrukci budovy nacházející se na ulici Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava – Zábřeh, která je součástí pozemku parc. č. st. 4792, k.ú. Zábřeh nad Odrou, a případné související stavební práce na pozemku parc. č. 270/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Účelem rekonstrukce je vybudování domova pro sociální účely, v němž budou celkem tři jednotky určené k ubytování celkem 18 osob se zdravotním postižením a zázemí pro personál (dále jen „Objekt Jandova“);

- Rekonstrukci budovy nacházející se na ulici Uhrova 107/23, 713 00 Ostrava – Heřmanice, která je součástí pozemku parc. č. st. 1156, k.ú. Heřmanice, a související stavební práce na pozemku parc. č. 385/2, k.ú. Heřmanice. Účelem rekonstrukce stávajícího rodinného domu je vybudování domu pro sociální účely, tj. zejm. vybudování nových místností, úprava stávajících místností a vybudování sociálních zařízení, a úprava zahrady, zejm. demolice hospodářské budovy a dřevěného přístřešku a vybudování nového altánu (dále jen „Objekt Heřmanice“).

- Výstavba novostavby domu zahrnuje:

Výstavbu novostavby bytového domu na pozemku parc. č. 1235/22, k.ú. Hrušov. Účelem výstavby je vybudování domu pro sociální účely, v němž budou celkem dvě jednotky určené k ubytování celkem 12 osob se zdravotním postižením a zázemí pro personál (dále jen „Objekt Sodná“)

(Objekt Jandova, Objekt Heřmanice a Objekt Sodná společně též jako „Objekty“).

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace realizace staveb je řešena v Přílohách č. 8 – 11 zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace interiérového vybavení je řešena Přílohami č. 12 až 14 zadávací dokumentace.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:

Zadavatel nepředpokládá organizaci prohlídky míst plnění vzhledem k tomu, že místo plnění je veřejně přístupné a veškeré požadavky na přípravu nabídky vyplývají ze zadávacích podmínek.

## PožADAVKY NA VÝKON JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

- POŽADAVKY NA VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)

Činnost TDI v průběhu realizace díla a to zejména:

- Seznámit se a zkontrolovat podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zvláště s jednotlivými stupni projektové dokumentace, projektem, obsahem smluv a obsahem stavebního povolení a jednotlivých vyjádření, kontrola rozpočtu projektanta a zhotovitele. V případě, že zjistí nedostatky v projektové dokumentaci a podkladech, předloží mandantovi své písemné výhrady, připomínky a upozornění na problémová místa v dokumentaci. Úpravu projektové dokumentace je oprávněn provést jenom projektant, který za tuto dokumentaci v plném rozsahu odpovídá.

- Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace nábytku a vybavení novostaveb, které jsou součástí projektové dokumentace. (výběr dodavatele nábytku a vybavení bude realizován na základě zadávacího řízení

- předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

- protokolární předání základního směrového a výškového vytýčení zhotoviteli,

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací,

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby,

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- kontrolu čerpání nákladů

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují dobu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi,

- o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora,

- organizace a osobní účast na pravidelných kontrolních dnech (nejméně 2x měsíčně nebo dle potřeb zadavatele (objednatele).

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi – (tj. kontrola správnosti měsíčních výkazů a zjišťovacích protokolů o provedených stavebních pracích před jejich předáním investorovi),

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- při každé změně projektu (včetně změn navržené technologie, materiálů apod.)

vypracování písemné zprávy, jejímž obsahem bude zhodnocení změny a dále případná upozornění na možná rizika spojená s takovou změnou, vady projektové dokumentace či jiných podkladů vymezujících takovou změnu, jakož i upozornění na případně nevhodně navržené části takové změny, a to nejpozději do 5 dnů od předložení návrhu změny příkazcem

- spolupráci s pracovníky projektanta, zabezpečujícího autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- spolupráce se správcem inženýrských sítí,

- sledování zda dodavatel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.),

- osobní účast při kontrolách prováděných Řídícím orgánem příslušného Operačního programu, součástí tohoto závazku je též závazek poskytnout kontrolujícím orgánům součinnost,

- spolupracuje s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- sledovat vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,

- kontroluje postup prací dle časového „Harmonogramu stavby“ s ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,

- kontrolovat řádné převzetí, uskladnění materiálu a jiných dodávek pro realizaci díla,

- kontrola a přejímání dokončených stavebních (montážních celků) vč. předepsaných revizí, zkoušek a dokumentace,

- dle zpracované a schválené projektové dokumentace kontroluje kvalitu prováděných stavebních prací, množství a kvality dodávaného nábytku a zařízení,

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účastnit se odevzdání a převzetí stavby,

- kontrolu odstranění vad a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

- přípravu podkladů a účast na kolaudačním řízení,

- kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem díla,

- organizace předání a převzetí díla staveb i interiérového vybavení

Činnost TDI po skončení realizace díla a to zejména:

- dohled a kontrola při odstraňování vad a nedodělků,

- vypracování závěrečných zpráv jako podklad pro závěrečné vyúčtování (zprávy budou obsahovat zejména shrnutí provedených prací dle mandátní smlouvy a případných rozdílových prací (stavby)). Celkem budou vypracovány 2 zprávy – 1 zpráva na stavební realizaci (DBS III a DJ) a 1 zpráva na realizaci nábytku (DBS III a DJ).

Výkon veškeré inženýrské činnosti, která nespadá do výkonu zhotovitele stavby po

celou dobu provádění díla v potřebném rozsahu dle požadavků objednatele.

- POŽADAVKY NA VÝKON FUNKCE KOORDINÁTORA BOZP

Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tedy zabezpečovat pro zadavatele (investora) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zvláště

s Plánem BOZP, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

- koordinace zhotovitele díla při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla (stavby) a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,

- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,

- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,

- kontrolní činnost na staveništi vykonávanou v rozsahu minimálně 1x týdně 2 hodiny

- kontrola dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- provádění fotodokumentace realizace stavby, dokumentování případných porušení zásad BOZP vyplývajících z legislativy nebo z Plánu BOZP

- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele díla, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,

- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,

- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP, nebo při vlastní dozorové činnosti,

- zpracování „Závěrečné zprávy koordinátora BOZP“ a její dodání objednateli ve lhůtě nejpozději 14 dnů po datu předání díla (stavby) objednatelem; v této zprávě přiměřeně zhodnotit průběh výstavby z pohledu BOZP, popsat subdodavatelské vztahy po dobu výstavby, popsat zjištěná porušení pravidel BOZP vycházejících z legislativy, a k nim přijatá a realizovaná opatření.

- dodat nejpozději 14 dnů po datu předání díla (stavby) objednatelem fotodokumentaci postupu výstavby se zaměřením na problematiku BOZP, a případná porušení BOZP

- Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi bude zajištěn odborně způsobilou osobou.

Zadavatel požaduje po dodavateli činnosti, které souvisí s výkonem technického dozoru stavebníka a výkonem koordinátora BOZP dle zadání zakázky v souladu s parametry, popisy prací a pokyny uvedenými v samostatných textových i výkresových přílohách.

Technické parametry stavby a požadavky na její plnění jsou samostatně řešeny níže uvedenými přílohami:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Domy – Příloha č. 8 – 11, zadávací dokumentace

Interiérové vybavení – Příloha č. 12 – 14, zadávací dokumentace

Technická dokumentace k projektu

„Transformace Domova Barevný svět III. A Domova Jandova“

Stavby budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, a to Projektovou kanceláří Ing. Christos Kirkopulos, sídlem U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov, IČO: 410 46 421

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Příloha č. 8	Projektová dokumentace k rekonstrukci stavby – Objekt Jandova

Příloha č. 9	Projektová dokumentace k rekonstrukci stavby – Objekt Heřmanice

Příloha č. 10	Projektová dokumentace k realizaci stavby – Objekt Sodná 1

Příloha č. 11	Projektová dokumentace k realizaci stavby – Objekt Sodná 2

Příloha č. 12	Interiér Domov Jandova, slepý rozpočet

Příloha č. 13	Interiér Domov Uhrová, slepý rozpočet

Příloha č. 14	Interiér Domov Sodná, slepý rozpočet

# KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJnÉ ZAKÁZKY

K prokázání kvalifikace jednotlivých účastníků o zadání veřejné zakázky „Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP – II. etapa“ jsou účastníci o veřejnou zakázku povinni společně s nabídkou prokázat splnění níže uvedené kvalifikace.

Účastník prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v nabídce formou čestného prohlášení či prostých kopií požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu:

- Základní způsobilost

- Profesní způsobilost

- Technická kvalifikace

- Základní způsobilost

Způsobilý je účastník zadávacího řízení (dodavatel), který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele (obdobně jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ).

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí uvedenou podmínku splňovat vedle výše uvedených osob této právnické osoby rovněž vedoucí pobočky závodu;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (obdobně, jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (obdobně jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (obdobně, jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (obdobně, jako je uvedeno v ust. § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

- Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením:

- Seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v období posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci fyzických osob odpovědných za poskytování plnění

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

- Základní způsobilost - účastník předloží Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje způsobilost požadovanou zadavatelem (Příloha č. 3, zadávací dokumentace).

- Profesní způsobilost - účastník předloží příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky (zejména – Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence nebo živnostenské oprávnění), doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Tento doklad bude doplněn o prohlášení účastníka, ze kterého bude vyplývat, zda je osoba zabezpečující odbornou způsobilost ve vztahu k dodavateli v pracovněprávním vztahu. V opačném případě bude doložena smlouva s poddodavatelem.

- Technická kvalifikace – splnění technické kvalifikace prokáže účastník tím, že předloží:

- Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (účastník může použít Přílohu č. 6, zadávací dokumentace)

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží seznam významných služeb, ze kterého musí vyplývat alespoň následující údaje:

- Obchodní firma/název objednatele

- Předmět významné služby

- doba realizace významné služby

- Finanční objem významné služby

- Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktních údajů, u kterých bude možné realizaci významné služby ověřit.

Ze Seznamu musí jednoznačně vyplývat, že účastník v uvedeném období realizoval min. 2 zakázky obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Za služby obdobného charakteru jsou považovány služby – činnosti technického dozoru investora (správce stavby pro stavy pozemního stavitelství) a koordinátora BOZP (2 služby TDI a 2 služby koordinátor BOZP) při realizaci staveb (výstavba nebo kompletní rekonstrukce bytového domu nebo stavby budovy občanského vybavení), a to v min. hodnotě realizačních nákladů 8 mil. Kč bez DPH/stavba.

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci fyzických osob odpovědných za poskytování plnění

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží Seznam techniků a odborných pracovníků (dále jen „Seznam“), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou odpovědné za poskytování příslušných služeb. Seznam bude obsahovat minimálně následující osoby:

- Technický dozor investora (zodpovědná autorizovaná osoba) – s minimálně 7 letou praxí za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, dokončené vysokoškolské vzdělání, s osvědčením o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“; Kopie Osvědčení bude přílohou č. 1 Seznamu.

- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – zodpovědná autorizovaná osoba s minimálně 3 letou praxí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, v pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v projektové fázi a na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vysokoškolským vzděláním technického nebo stavebního zaměření. Součástí Seznamu bude, jako příloha č. 2, i kopie Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo jiný obdobný doklad

Účastník použije Přílohu č. 5, zadávací dokumentace

Přílohou Seznamu, bude účastníkem doložená požadovaná osvědčení podle stanovených podmínek a prohlášení účastníka, ze kterého bude vyplývat, zda je tato osoba (TDI a koordinátor BOZP) ve vztahu k účastníkovi v pracovněprávním vztahu či jiném obdobném vztahu - v opačném případě, tj. v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby“ budou doloženy doklady požadované v rámci odstavce „Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby“ uvedeného níže.

- FORMA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

Požadované doklady o splnění kvalifikace účastník předloží prostou kopii, ne starší 90 dnů (profesní způsobilost).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Účastník může prokázat kvalifikaci obdobně, jako je uvedeno v § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Účastník může prokázat kvalifikaci obdobně, jako je uvedeno v § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace, ekonomické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem v plném

rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ).

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti obdobně, jako je ust. § 74 ZZVZ jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

OBSAH, FORMA A ČLENĚNÍ DOKLADŮ O KVALIFIKACI

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou.

Dodavatel může využít vzoru Krycího listu (Příloha č. 4, Zadávací dokumentace) a vzoru Čestného prohlášení (Příloha č. 3, Zadávací dokumentace).

NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE

V případě, že účastník ve své nabídce nedoloží, zadavatelem požadované doklady, bude z dalšího zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi vyloučení ze zadávacího řízení.

# PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě Zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě (nikoliv listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

Název souboru: „Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP – II. etapa“

OBSAH NABÍDKY:

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Zadavatel doporučuje rozdělit nabídku do dvou souborů:

Kvalifikace - obsahuje kvalifikační doklady dle bodu 4 Zadávací dokumentace.

Nabídka - obsahuje vlastní nabídku a další doklady dle bodu 4 Zadávací dokumentace, mimo kvalifikační doklady dle bodu 3 Zadávací dokumentace.

- Identifikace účastníka (Příloha č. 1).

- Příkazní smlouva, která je zpracována v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele (Příloha č. 2). Tato smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou podepisovat a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládají účastníci příslušným oprávněním (např. výpis z Obchodního rejstříku, plná moc, Smlouva o sdružení).

- Doklady, jimiž účastník splňuje kvalifikační předpoklady a způsobilost:

- Základní způsobilost, obdobně jako v § 74 Zákona

Čestné prohlášení (Příloha č. 3) nebo Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- Profesní způsobilost, obdobně jako v § 77 Zákona

písm. a) výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence

písm. b) doklad o oprávnění k podnikání

písm. d) doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon funkce TDI a

BOZP  (kopie osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění v oboru pozemní stavby a kopie osvědčení k výkonu funkce koordinátora BOZP, živnostenské oprávnění „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“)

- Prohlášení účastníka, ze kterého bude vyplývat, zda je osoba zabezpečující odbornou způsobilost ve vztahu k účastníkovi v pracovněprávním vztahu nebo smlouvu s poddodavatelem.

- Technická kvalifikace

- Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (Příloha č. 6, zadávací dokumentace)

- Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou odpovědné za poskytování příslušných služeb (Příloha č. 5, zadávací dokumentace) vč. níže uvedených dokladů

- Osvědčení způsobilé osoby

- Prohlášení účastníka, v jakém pracovněprávním nebo obdobném vztahu je osoba způsobilá k účastníkovi

- Podklady k nabídkové ceně -  Krycí list nabídky s celkovou nabídkovou cenou (Příloha č. 4, zadávací dokumentace)

- Ostatní – např. doklady k prokázání kvalifikace jinou osobou

Doklady budou předloženy v prosté kopii, ne starší 90 dnů.

Důsledek nesplnění kvalifikace a způsobilosti:

Nesplní-li účastník kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi vyloučení ze zadávacího řízení.

## Požadavky NA OBSAH SMLOUVY

Požadavky na obsah smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Příkazní smlouva.

## VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Není umožněno.

## PODMÍNKY ZMĚNY NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

PODMÍNKY	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Případné připomínky a požadavky na vyjasnění získané zadávací dokumentace zašle účastník zadavateli v písemné formě, prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

a to nejpozději do 21. 06. 2019, 08.00 hod.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutno doručit ve lhůtě 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Odpovědi na vysvětlení zadávací dokumentace budou zadavatelem písemně, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, zaslány všem účastníkům, kterým byla zaslána výzva, kteří si podali žádost o zadávací dokumentaci nebo dodatečné informace, a všem ostatním, zadavateli známým, účastníkům.

## LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají písemně, elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

středy 26. 06. 2019 do 19.00 hod. středoevropského času

## OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání elektronicky podaných nabídek je neveřejné.

## LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI VÁZÁNI SVÝMI NABÍDKAMI

Zadávací lhůta je stanovena na 120 (jednostodvacet) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové cENY

Nabídková cena bude uvedena na „Krycím listu nabídky“ (Příloha č. 4, zadávací dokumentace).

Účastník vyplní do výše uvedené přílohy nabídkovou cenu. Nabídková cena bude uvedena v české měně ve členění dle  Krycího listu nabídky (Příloha č. 4, zadávací dokumentace) – nabídková cena v Kč bez DPH.

Pro hodnocení nabídky bude použita nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky.

V případě, že se bude lišit nabídková cena v Krycím listu od nabídkové ceny uvedené v Příkazní smlouvě, bude použita pro účely hodnocení nabídková cena z Příkazní smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobnosti platebních podmínek zadavatele jsou uvedeny v Příkazní smlouvě. (Příloha č. 2, zadávací dokumentace).

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Vítězný účastník je povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli kopii pojistné smlouvy včetně všech dodatků nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění. Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

Vítězný účastník bude mít po celou dobu plnění svého závazku sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnoticího kritéria  - ekonomické výhodnosti nabídky

|  | Dílčí hodnoticí kritérium | Váha |
| --- | --- | --- |
| A | Nabídková cena bez DPH | 70 % |
| B | Kvalifikace osob zapojených do realizace veřejné zakázky | 30 % |

V rámci kritéria A) „Nabídková cena bez DPH“ získají hodnocené nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k nabídce hodnocené. Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH stanovená účastníkem za celé plnění veřejné zakázky.

V rámci kritéria B) „Kvalifikace osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ bude hodnocena kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet a budou za poskytnutí příslušných služeb odpovědny a to podle délky praxe TDI a koordinátora BOZP dle podmínek stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

Hodnocen bude součet bodů obou funkcí, dle délky praxe a násoben váhou kritéria.

| Funkce | Délka praxe | Bodové ohodnocení |
| --- | --- | --- |
| TDI | 7 - 10 let | 20 |
|  | 11-15 let | 30 |
|  | nad 15 let | 50 |
| Koordinátor BOZP | 3-5 let | 20 |
|  | 6-10 let | 30 |
|  | nad 10 let | 50 |

V dalším stupni budou nabídky posouzeny z hlediska splnění požadavků zadavatele.

O hodnocení bude proveden zápis v Protokolu o otevření, hodnocení a posouzení nabídek a o Rozhodnutí zadavatele k výsledku zadávacího řízení bude každý účastník zadávacího řízení vyrozuměn písemně v Oznámení o výběru dodavatele.

Nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty bodů.

# DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

- All questions should be answered in a clear and concise manner and, where indicated, in the format specified in the RFQ.Všechny otázky řešené problematiky by měly být zodpovězeny jasně a výstižně, a tam, kde je tak uvedeno, by nabídka měla být předložena ve formátu stanoveném v zadávacím dokumentu. The supplier must clearly state whether its offer is compliant, partially compliant or non-compliant to either T-Mobile Czech Republic as requirements.Účastní Účastník zadávacího řízení je výhradně odpovědný za své vlastní náklady při přípravě nabídky.TMCZ will not be liable to any supplier for any claims, whether for costs or damages incurred by the supplier in preparing the offer, loss of anticipated profit in connection with any final contract, or any other matter whatsoever. Zadavatel neodpovídá a nebude reflektovat na jakékoliv nároky, ať už jde o náklady a škody vzniklé účastníkovi při přípravě nabídky, ztráty očekávaného zisku v souvislosti s tímto zadávacím řízením, nebo v jakékoli jiné záležitosti.

- Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.

- Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.

- Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli osobních údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- dodatečně změnit či doplnit zadání veřejné zakázky

- smlouvu neuzavřít

- zrušit zadávací řízení

# PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K NABÍDCE

Příloha č. 1		Identifikační údaje účastníka

Příloha č. 2		Příkazní smlouva

Příloha č. 3	Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 4	Krycí list nabídky

Příloha č. 5	Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou odpovědné za poskytování příslušných služeb

Příloha č. 6		Seznam významným služeb

Příloha č. 7 	Transformační záměry poskytovaných sociálních služeb v organizaci Čtyřlístek z 5/2015

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Příloha č. 8	Projektová dokumentace k rekonstrukci stavby – Objekt Jandova

Příloha č. 9	Projektová dokumentace k rekonstrukci stavby – Objekt Heřmanice

Příloha č. 10	Projektová dokumentace k realizaci stavby – Objekt Sodná 1

Příloha č. 11	Projektová dokumentace k realizaci stavby – Objekt Sodná 2

Příloha č. 12	Interiér Domov Jandova, slepý rozpočet

Příloha č. 13	Interiér Domov Uhrová, slepý rozpočet

Příloha č. 14	Interiér Domov Sodná, slepý rozpočet