# Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

Poděbradova 24

Ostrava 1

tel. 603 317397, e-mail:kirkopulos@email.cz

kat.území Ostrava-Zábřeh, parc.č.st.4792

STAVEBNÍ ÚPRAVY

### REKONSTRUKCE OBJEKTU

## Dům pro sociální účely Jandova 4

## ul. Jandova 3023/4

## Ostrava-Zábřeh

F.		PLÁN BOZP

Plán BOZP je zpracován dle požadavků

zákona 309/2006 Sb., §15

leden, 2017

Investor 		:	Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,

příspěvková organizace

Hladnovská 751/119, Ostrava-Hrušov

Okres			:	Ostrava-město

Projektant		:	Ing.Ch. Kirkopulos

# Základní a všeobecné údaje

Stavba		:		STAVEBNÍ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE OBJEKTU

DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh

Na pozemku		:		parcelní číslo: st.4792

Katastrální území	:	Ostrava-Zábřeh

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant	:		Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

IČ 410 46421	DIČ CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Ing. Ch. Kirkopulos

U společenského domu 1042/3

739 32 Vratimov

# Účel, cíle a funkce Plánu BOZP

Provádění stavebních a ostatních souvisejících prací v souladu s povolením pro stavbu, projektovou dokumentaci bez vzniku škod a mimořádných událostí, tzn. dosažení pracoviště bez požárů, havárií a vzniku negativních situací na životní prostředí.

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro konkrétní stavbu a jeho plnění a jeho dodržování je závazné pro všechny dodavatele a jejich zaměstnance a ostatní osoby podílející se na realizaci stavby.

# Stručný popis stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který slouží k sociálním účelům pro osoby se zdravotním postižením. Budova je bezbariérová s osobním výtahem. Kapacita zařízení je 24 klientů a 33 pracovníků. Objekt je dvoupodlažní systém MS OB s přístavbou a nástavbou.

Rekonstrukcí vznikne Dům pro sociální účely, pro 18 klientů. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí. Jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje pro uživatele. Je zde technické zázemí, ve které bude umístěna pračka, sušička, úložné prostory.

# Záměr investora

Předmětem rekonstrukce je zajištění ubytování 18 klientů v programu domu pro sociální účely.

# Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s Plánem BOZP. Všichni účastníci, kteří se podílejí na realizaci stavby, jsou povinni dodržovat Plán BOZP, jakož i další platná nařízení v oblasti BOZP a musí být prokazatelně seznámeni s identifikací rizik. Za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídá stavbyvedoucí a příslušný zodpovědný pracovník zhotovitele.

# Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu  postupu výstavby

Předpokládané zahájení stavby	:  10 / 2017

Předpokládané ukončení stavby	:  10 / 2020

Postup výstavby:

Při generální opravě objektu je důležité dodržet návaznost jednotlivých kroků a tím i postup řemesel na stavbě tak, aby na sebe plynule navazovala. Práce by měly být prováděny v tomto postupu:

- demolice kcí a zateplení

- demontáž oken, dveří, zařizovacích předmětů, vybourání nenosných příček, vybourání stávajícíh výtahů

- vybourání podlah

- provedení nových stěn a vnitřních příček, provedení hrubé stavby

- osazení nových oken a dveří

- montáž nového střešního pláště se zateplením a nové zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, včetně osazení žaluzií

- provedení nových rozvodů elektro, vody, kanalizace, topení a větrání

- dokončovací práce

- vyčištění a úprava terénu a úklid.

S ohledem na skutečnost, že na výše uvedených pracích se bude podílet více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni zpracovat časový harmonogram postupu prací. Časový harmonogram prováděných prací předloží zhotovitelé před započetím prací investorovi, který ve spolupráci s nimi vyřeší možná ohrožení při souběhu pracovních činností.

Rozsah staveniště, oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště je oploceno stávajícím oplocením objektu v Ostravě-Zábřehu, na parcele č. st.4792, 270/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrounice. Plocha okolí domu je zatravněná, v blízkosti je vzrostlá zeleň (stromy i keře), které nebudou stavbou dotčeny. V blízkosti objektu jsou komunikace pro pěší a parkoviště pro osobní automobily. Na staveniště je příjezd z veřejné komunikace ul. Jandova. Nebude prováděn zábor veřejného prostranství. Pozemky leží v rovinatém terénu. Pozemek se nenachází v záplavovém území.

Vybouraný materiál bude ihned nakládán a odvážen. Svislá doprava materiálu se předpokládá stavebním mobilním výtahem, případně jeřábem a po stávajících komunikačních plochách. Vstupy na staveniště budou uzamykatelné a budou opatřeny bezpečnostními tabulkami. Na ploše nebudou umístěny žádné dočasné objekty stavby, jen mobilní kontejner a WC. Materiál, stavební nářadí a stroje budou skladovány v uzamykatelných místnostech. Vybouraný materiál bude ihned nakládán a odvážen k likvidaci. Stavební materiál nesmí být skladován v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury. Zařízení staveniště bude zlikvidováno a dočasně užívané pozemky budou uvedeny do původního stavu do termínu určeného ve smlouvě o dílo. Dodavatel stavby opraví veškerá případná poškození veřejných nebo soukromých cest, dlážděných ploch a chodníků v okolí staveniště, která prokazatelně vznikla stavební činností. Kancelář vedení stavby bude zřízena v prostorách domu, popř. v unimobuňce. Jako sociální zařízení bude sloužit mobilní WC umístěné na ploše staveniště. Pracovníci budou na staveniště přiváženi a odváženi v pracovním oděvu, popř. bude zde umístěna unimobuňka sloužící jako šatna. Jako hygienické zázemí (sprchy) bude využito zázemí dodavatele stavby. Uzamykatelné sklady budou zřízeny v prostorách bytového domu.

Pro skladování stavebního materiálu, skladování lešení a prvků bednění apod. lze využít plochu staveniště v okolí dotčeného objektu. Nad vstupem do objektu bude vybudována dřevěná ochranná stříška do vzdálenosti 3m od objektu. U vstupu bude umístěna výstražná tabulka s oznámením o provádění prací na střeše. Na objektu bude umístěna informační tabule se základními informacemi o stavbě. Nebude zřizováno dopravní značení.

# Další ustanovení Plánu BOZP

Nasazení pracovníků bude v těchto časech:

denní: 6:00 -  18:00, v nutných případech po dohodě i jiná pracovní doba.

Sociální zařízení: chemické WC.

Šatny, stravovací prostory a kanceláře: v unimobuňkách dodavatele stavby.

Únikové cesty: z rodinného domu po schodišti směrem na volné prostranství.

Opatření při práci za mimořádných podmínek: Všechny mimořádné případy budou                              řešeny ve spolupráci se stavbyvedoucím, který má právo rozhodovat a přijímat opatření.

# Hlavní rizika vyskytující se na pracovištích

Zhotovitel písemně vyhodnotí možná rizika, která mohou při realizaci díla vzniknout. S těmito riziky je povinen prokazatelně seznámit všechny dodavatele a zároveň všechny osoby, které se s jeho vědomím na stavbě vyskytují. Zápis o seznámení s riziky bude proveden do stavebního deníku, vyhodnocení rizik bude přiloženo ke stavebnímu deníku.

# Pokyny pro minimalizaci rizik

- Při práci na střeše bude používána přednostně kolektivní ochrana zaměstnanců, tj. použití záchytného lešení.

- V případě použití ochrany jednotlivce pro práce ve výšce, místa úvazu určí stavbyvedoucí dle místního posouzení.

- Na ohrazení vyvěsit bezpečnostní tabulky „Nahoře se pracuje“ a „Pozor – nebezpečí úrazu“.

- Vchody do budovy budou kryty bezpečnostními stříškami.

# Hlášení, evidence úrazu a první pomoc

Každý pracovní úraz zaměstnance dodavatele je, zodpovědná osoba tohoto dodavatele, povinna okamžitě informovat stavbyvedoucího, který rozhodne o dalším postupu. Zároveň je stavbyvedoucí povinen zahájit vyšetřování příčin tohoto úrazu a přijmout opatření k zamezení možnosti opakování úrazu.

První pomoc je povinen poskytnout každý, dle svých vědomostí a možností. Lékárnička první pomoci se nachází v kanceláři na stavbě.

# Plán kontrol

Plán kontrol není zpracován. Denní kontrolu stavby provádí stavbyvedoucí. Zjištěné skutečnosti zapisuje do stavebního deníku, pokud zjistí nedostatky, uvede do SD i termíny odstranění a odpovědné osoby. Kontroly na požití alkoholických nápojů bude stavbyvedoucí provádět namátkově, nebo při podezření na požití alkoholických nápojů. Dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů bude vykonávat i bezpečnostní technik zhotovitele.

# Školení BOZP

Dodavatel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací, s platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy a riziky. Pokud pracovníci budou provádět práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník atd.) zodpovídá dodavatel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti.

Zaměstnanci dodavatele absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP. Účelem tohoto školení je seznámit pracovníky s místními podmínkami.

# Dokumentace předávaná k nahlédnutí

Každý dodavatel při nástupu na stavbu předloží:

- seznam zaměstnanců

- seznam rizik, která vytváří

- doklad o proškolení zaměstnanců

- doklad o profesní způsobilosti

- technologické postupy

- revize

- provozní předpisy.

# Výběr základních předpisů týkajících se BOZP

- zákon 262/2006 Sb. 	–     Zákoník práce

- zákon 309/2006 Sb.	–     o zajištění dalších podmínek …

- NV 361/2007 Sb.     	–     podmínky ochrany zdraví při práci

- NV 378/2001 Sb.     	–     bližší podmínky pro bezpečné používání strojů

- NV 362/2005 Sb.    		–     práce ve výšce a nad volnou hloubkou

- NV 591/2006 SB.     	–     bližší minimální požadavky při práci na

staveništích

- zákon 183/2006 Sb. 	-      Stavební zákon

- vyhláška 499/2006 Sb. 	-      O dokumentaci staveb

# Závěr

Platnost tohoto Plánu BOZP se vztahuje na všechna pracoviště stavby, na zhotovitele, dodavatele a jejich zaměstnance, kteří s ním musí být prokazatelně seznámeni.

Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností a bude postupováno v souladu se Smlouvou o dílo.

Obsah:

  - Základní a všeobecné údaje

  - Účel, cíle a funkce Plánu BOZP

  - Stručný popis stavby

  - Záměr investora

  - Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

  - Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby

  - Další ustanovení Plánu BOZP

  - Hlavní rizika vyskytující se na pracovištích

  - Pokyny pro minimalizaci rizik

  - Hlášení, evidence úrazu a první pomoc

  - Plán kontrol

  - Školení BOZP

  - Dokumentace předávaná k nahlédnutí

  - Výběr základních předpisů týkajících se BOZP

  - Závěr